测试计划书

TUP-TUP队

小组成员：组长：刘洋、

组员：和昕、张旭、陈泽鸿、张芷璇、管熙玉

目录

一、引言	3

1.1目的	3

1.2项目背景	3

1.3参考资料	3

二、 任务概述	3

2.1 测试目标	3

2.2 测试对象	3

2.3 测试范围	3

2.4 测试准则	4

2.5 测试进度	5

三、测试资源	6

3.1测试环境	6

3.2测试工具	6

3.3用例设计与方法	6

四、测试策略与方法	7

4.1测试类型	7

4.2测试技术	7

4.3测试实施阶段	8

五、风险管理	10

5.1 需求风险	10

5.2 测试用例风险	10

5.3 缺陷风险	10

5.4 代码质量风险	10

5.5 测试环境风险	10

5.6 测试技术风险	11

六、测试过程管理	11

6.1 测试文档	11

6.2 缺陷处理	13

- 引言

1.1 目的

本文档旨在为测试人员提供软件项目测试的准则，跟踪项目测试进度，保证软件各功能经过完善测试与评测。

1.2 项目背景

待测项目名为C语言集成开发环境，于2019年9月由S15小组开发完成。

该项目为用户设计并开发一种将基本编辑功能、编译功能进行集成的C语言开发环境。并且包含了诸如关键字自动识别、括号匹配、多文件编辑等拓展功能。

1.3 参考资料

《听我的小组设计文档》

《听我的小组需求文档》

《听我的小组管理文档》

《听我的小组测试文档》

- 任务概述

2.1测试目标

- 测试已实现的软件是否满足需求规格说明书的要求，包括：各个功能点是否已经实现，业务流程是否正确等等。

- 软件运行稳定，响应及时。

- Bug数和缺陷率控制在可接受的范围之内。

2.2测试对象

待测项目名称：C语言集成开发环境

2.3测试范围

| 序号 | 需求点 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本文件编辑功能 | 新建 | 新建一个空的文件，文本编辑区没有任何文字 |
|  |  | 打开 | 打开已有文件，文本编辑区内显示文件已有内容 |
|  |  | 关闭 | 关闭当前文件窗口 |
|  |  | 保存 | 用当前文本编辑区内容替换原文件内容 |
|  |  | 另存为 | 在指定位置创建文件，将当前文本编辑区内容写入，不改变原文件内容 |
|  |  | 退出 | 关闭程序 |
| 2 | 基本文本编辑功能 | 复制 | 拷贝选中信息至剪切板，保留被选中信息 |
|  |  | 剪切 | 拷贝选中信息至剪切板，删除被选中信息 |
|  |  | 粘贴 | 将剪切板最新信息，拷贝至光标所在位置 |
|  |  | 查找 | 能够在查找框中输入关键词后找到关键字所在位置 |
|  |  | 注释隐藏 | 能够点击按钮显示或隐藏注释 |
| 3 | 文本处理功能 | 关键字识别 | 对文本编辑区中的C语言关键字进行识别和高亮处理 |
|  |  | 括号自动匹配 | 在文本编辑区输入左括号时，补全右括号，可以选择显示或隐藏大括号之间的内容 |
|  |  | 多文件编辑 | 可同时打开多个文件，自行选择文件编辑 |
| 4 | 编译运行功能 | 编译 | 对已保存的C文件进行编译，并生成可执行文件 |
|  |  | 运行 | 执行对应C文件的可执行文件 |

2.4测试准则

|  | 进入测试 | 暂停测试 | 恢复准则 | 退出准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成测试 | 测试环境已经准备好； 已经完成提交测试的模块内容； 主要功能无页面点击错误； 测试所需的文档资料已经完整。 | 测试环境被破坏； 主要功能页面点击错误。 | 主要功能页面点击错误； 测试环境重新搭建好； 主要功能不会出现页面点击错误的情况。 | 1.按照集成构件计划及增量集成策略完成了整个系统的集成测试 2.达到了测试计划中关于集成测试所规定的覆盖率的要求 3.被测试的集成工作版本每千行代码必须发现至少2个错误（不含优化级别错误） 4.集成工作版本满足设计定义的各项功能、性能要求 5.在集成测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准 |
| 系统测试 | 测试环境已经准备好； 系统基本业务流程能走通； 无任何功能的页面点击错误； 测试所需的文档资料已经完整。 | 测试环境被破坏； 系统基本业务流程不通； 任何功能的页面点击错误。 | 测试环境重新搭建好； 系统基本业务流程可以走通； 页面点击错误问题解决。 | 1.系统测试用例设计已经通过评审 2.按照系统测试计划完成了系统测试 3.达到了测试计划中关于系统测试所规定的覆盖率的要求 4.被测试的系统每千行代码必须发现至少1个错误（不含五级错误） 5.系统满足需求规格说明书的要求 6.在系统测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准 |
| 功能测试 | 测试环境已经准备好； 系统的功能正常实现； 不存在影响系统流程的缺陷。 | 测试环境被破坏； 系统流程存在缺陷； 被测试功能存在缺陷； 程序的版本更新，存在影响系统功能实现的缺陷。 | 测试环境重新搭建好； 解决影响功能测试的缺陷。 | 1.功能测试用例设计已经通过评审 2.按照功能测试计划完成了功能测试 3.达到了功能测试计划中关于功能测试所规定的覆盖率的要求 4.系统达到详细设计定义的各项功能，性能 5.在功能测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准 |
| 验收测试 | 测试环境已经准备好； 客户要求的功能都已经完成； 业务流程可以走通。 | 测试环境被破坏； 发现需要修改的缺陷。 | 测试环境重新搭建好； 需要修改的缺陷全部修改完成。 | 1.软件需求分析说明书中定义的所有功能已全部实现，性能指标全部达到要求。 2.在验收测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准 3.所有测试项没有残余紧急、严重级别错误。 4.需求分析文档、设计文档和编码实现一致。 |

2.5测试进度

| 序号 | 测试活动 | 任务描述 | 计划开始日期 | 计划结束日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析 | - 了解项目背景、组织 - 细化需求，功能点拆分 | 2020.4.16 | 2020.4.18 |
| 2 | 制定测试计划 | - 划分测试阶段，确定时间点 - 识别需求，预估工作量 - 制定测试策略，编写测试计划 | 2020.4.19 | 2020.4.22 |
| 3 | 测试用例设计与评审 | - 根据细化的需求设计测试用例 - 测试用例组内评审 - 测试用例开发组评审 - 根据评审记录对测试用例进行修改补充，确定最终测试用例 | 2020.4.23 | 2020.4.28 |
| 4 | 准备测试环境 | - 测试环境搭建、数据准备 - 测试工具、测试方法学习 | 2020.4.29 | 2020.5.1 |
| 5 | 单元测试 | - 按照单元测试计划完成单元测试 - 记录测试报告 | 2020.5.2 | 2020.5.8 |
| 6 | 集成测试 | - 按照集成测试计划完成集成测试 - 记录测试报告 | 2020.5.9 | 2020.5.15 |
| 7 | 系统测试 | - 按照系统测试计划完成系统测试 - 记录测试报告 | 2020.5.16 | 2020.5.22 |
| 8 | 验收测试 | - 模仿用户使用过程中的测试 - 文档测试 | 2020.5.23 | 2020.5.29 |
| 9 | 测试报告撰写与整理 | - 测试总结和分析，问题反馈 - 根据测试结果编制测试报告 | 2020.5.30 | 2020.6.1 |

- 测试资源

3.1测试环境

3.1.1.实施环境

硬件环境：所需计算机数量：1台

服务器：无

配置说明：Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz

软件环境：操作系统：Windows10

安装Qt Creator 4.3.0基础环境

网络环境：无需联网测试

3.1.2.设计环境

会议环境：由于疫情影响小组成员之间通过QQ电话的方式定期开展会议讨论项目进程

3.1.3.管理环境

3.2测试工具

Jmeter开源的免费测试工具，可以对软件进行压力测试。对对象模拟巨大的负载，来自不同压力类别下测试它们的强度和分析整体性能。另外，JMeter能够对应用程序做功能/回归测试。

3.3用例设计方法

运用黑盒测试，将运行结果与预期结果进行比对，进行测试。

采用错误推测法：根据经验和直觉推测传统IDE程序可能出现错误的地方，设计测试用例。

正交实验发：通过采用不同的运行步骤来测试项目是否能正常进行

边界值分析法：对于文本框内容，对与最大容量进行测试。

- 测试策略与方法

4.1测试策略与类型

4.1.1测试策略

针对本项目的情况制定项目的测试过程策略如下：

1.以80/20原理为指导，尽量做到在有限的时间内发现尽可能多的缺陷（尤其是严重缺陷）。

2.测试计划与需求、用例设计同步进行。

3.指定测试需求，通过确定要测试的内容和各自的优先级、重要性，是测试设计工作更有目的性，在需求的指导下设计出更多有效的用量。

4.逐步完善测试用例库，测试用例库的建设是一个不断完善的过程，我们需要在有限的时间里先设计出一套测试用例，主要指出测试要点，然后在之后的测试中再不断地去完善。

5.测试过程要受到控制，根据事先定义好的测试执行顺序进行测试，并填写测试记录，保证测试过程是受控的。

6.确定测试重点，测试重点放在项目功能实现上。

4.1.2 测试类型

针对系统需求和业务，计划对系统完成以下类型的测试：

·功能测试

·文档测试

·易用性测试

·性能测试

·回归测试

4.2测试技术

4.2.1功能测试

功能测试采用黑盒与白盒结合的测试方法，主要针对系统的功能进行手工测试和回归测试。功能测试按照需求和设计要求完成各模块的测试，包括界面设计，功能完整性与功能正确性等。针对该编译器项目，还需要设计出测试用例来检验是否满足对应功能。详细设计参考3.3用例设计方法。

4.2.2文档测试

文档测试包括以下几个方面：

·文档中的描述是否准确

·交互顺序的描述是否精确

·术语、菜单描述和系统响应是否一致

·文档的内容与索引是否精确完整

·文档的设计是否便于理解

·显示给用户的信息在文档中是否有更详细的解释

·文档书写是否规范

·文档内容是否与用户需求相符

·测试文档是否完整

该项目所测试文档包括：测试文档、设计文档、需求文档。

4.2.3易用性测试

检查系统界面是否易用友好，是否符合通用的操作习惯，项目搭建的环境是否复杂。

4.2.4性能测试

性能测试着重性能的观测，如运行速度、响应时间，没有缓慢或等待就视为合格。性能测试主要是为了检测编译器性能是否达成既定目标，主要包括执行性能，代码体积。测试使用的工具为Loadrunner。Loadrunner是一种预测系统行为和性能的压力测试工具，主要通过模拟成千上万的用户实施并发负载以及实时性能检测的方式来确认和查找问题，是目前很多公司执行性能测试的首选工具。Loadrunner可以满足该项目的测试要求。具体测试方面如下：

·压力测试

压力测试根据实际情况，持续不断的给被测系统增加压力，直到被测系统压垮为止。重点模拟用户在使用过程中多文件操作所造成的系统负荷，以及长时间运行系统的可靠性和系统的响应时间，压力测试需满足八二原则，即百分之八十的业务量在百分之二十的时间内输入。

·大数据量测试

在文件总数目或者单文件代码行数很大的前提下进行测试。

·稳定性测试

给系统加载一定业务压力的情况下，让应用持续运行一段时间。

·启动时间

记录运行编译器到第一个窗口完全加载的这个过程的时长。

·打开文件的时间

启动编辑器，打开一个窗口。将一个文件加载到编辑器的窗口中。记录从选择文件到文件完全加载的时长。

·内存使用

统计不同计算机测试使用该项目时，内存的使用情况。

4.2.5回归测试

回归测试是指修改了旧代码后，重新进行测试以确认修改没有新的错误或导致其他代码产生错误，作为软件生命周期的一个组成部分，在整个软件测试过程中占有很大的工作量比重，软件开发的各个阶段都会进行多次回归测试。

该项目的开发者与本小组是进行相互评价。所以在本小组检测出该系统存在的问题的时，可以及时将结果汇报给开发小组，使其进行对项目的修改。修改之后，本组将会对更新的项目再次进行相应的测试。

4.3 测试实施阶段

4.3.1 单元测试

对每一个程序单元进行独立测试，检查各程序模块是否正确地实现了预定的功能，主要测试流程如下：

（1）模块接口测试；检测数据是否能够正确流入、流出模块，调用参数是否符合规范等。

（2）模块局部数据结构测试；数据是否有不合适或不相容的类型，是否出现地址异常等

（3）模块中所有独立执行通路测试；对模块中的每一条独立执行路径进行测试，检查每条语句是否被至少执行了一次

（4）模块各条错误处理通路测试：对模块中报错通路进行检测，是否能在错误情况下进行正确执行

（5）边界条件测试：针对各种边界值进行测试，检测模块功能是否能被正常执行。

4.3.2 集成测试

在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求组装成为子系统或系统。采用自底向上的测试方法，进行集成测试。测试重点如下：

（1）在把各个模块连接起来的时候，穿越模块接口的数据是否会丢失。

（2）全局数据结构是否有问题，会不会被异常修改。

（3）各个子功能组合起来，能否达到预期要求的父功能。

（4）一个模块的功能是否会对另一个模块的功能产生不利的影响。

（5）单个模块的误差积累起来，是否会放大，从而达到不可接受的程度。

4.3.3 系统测试

将确认的软件系统置入实际的运行环境中，与其他系统成份结合在一起进行测试，主要进行以下几点测试：

（1）容错测试：进行错误输入、无效存储等故障情况测试，检查系统是否能够检测故障并自行恢复

（2）性能测试：在规定的运行环境下运行软件，测试其是否能够正常行使所有功能。软件的运行速度、响应时间、系统资源占用等方面是否符合要求

（3）兼容性测试：检查软件是否能够正确地交互和共享信息

（4）容量测试：检测软件中能够同时存在多少个编程文件，是否符合设计雪球

4.3.4 验收测试

检查已完成的软件系统是否已满足了需求规格说明中的各项需求，软件配置是否完全、正确，测试中发现的错误是否得到修复。主要进行以下两个个方面测试：

（1）功能测试：在模拟的环境下，运用黑盒检测的方法，验证被测软件是否满足需求规格说明书列出的需求

（2）软件配置复查：保证软件配置的所有成分都齐全，各方面的质量都符合要求，源代码、可执行程序、相关文档都具备完整性和正确性

- 风险管理

5.1、需求风险

产品需求的不明确，对产品需求理解不准确，导致测试范围存在误差，遗漏部分需求或者执行了错误的测试方式；另外需求变更导致测试用例变更，测试用例维护成本增加，实时更新时存在误差。

5.2、测试用例风险

测试用例设计不完整，忽视了边界条件、异常输入等情况，用例覆盖率没有做到足够覆盖，测试用例没有得到全部执行，有些用例被有意或者无意的漏测，需求变更导致的测试时间被压缩等情况。

5.3、缺陷风险

某些缺陷偶发，难以重现，容易被遗漏；缺陷跟踪不够积极主动，没做好缺陷记录和及时更新，同样的缺陷，导致的原因可能不同，对这点没意识到导致的线上生产问题等。

5.4、代码质量风险

代码质量差，可读性差，重构性差，没做好注释等原因导致缺陷较多，修改难度增大；另外还有系统架构设计的不足，导致的扩展性不足，性能兼容差等问题。

5.5、测试环境风险

测试环境和生产环境配置不同，测试环境交叉影响较大，测试环境数据量不足导致的测试结果误差等问题。

5.6、测试技术风险

某些项目存在技术难度，测试能力和经验所限，技术水平相对较差导致测试进展缓慢，测试结果准确性不够，项目发布日期延期等问题。

5.7、回归测试风险

回归测试，一般时间相对来说较少，且大多只回归主要的功能点用例，可能造成漏测；另外还有回归验证缺陷时业务流走不通导致的打回修复再验证造成的时间延后问题。

5.8、其它不可预计风险

一些突发状况、不可抗力等也构成风险因素，且难以预估和避免。对于这种情况，往往一时无法解决，建议做好备份方案和容灾机制，或者采用灰度发布等措施。

- 测试过程管理

6.1 测试文档

6.1.1 测试文档管理

1.本项目对测试文档进行集中管理，文档集中存放在项目经理处，每天备份	一次。

2.测试文档由不同角色分别创建，各角色创建的文档如下：

| 文档名称 | 编制者 | 其它说明 |
| --- | --- | --- |
| 《测试计划》 | 项目经理 |  |
| 《测试需求表》 | 测试需求制定人员 |  |
| 《测试用例说明书》 | 测试设计人员 |  |
| 《测试执行记录表》 | 测试执行人员 |  |
| 《缺陷记录》 | 缺陷报告人员 |  |
| 《缺陷跟踪汇总表》 | 缺陷报告人员 |  |
| 《测试总结分析报告》 | 项目经理 |  |

6.1.2 编号规则

1.子系统编号

目的是定义要测试的各子系统的编号，以唯一标识各子系统。

本项目需要测试的各自系统的编号如下：

| 阶段 | 子系统名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 基本文件编辑功能 | 新建 | 11 |
|  | 打开 | 12 |
|  | 关闭 | 13 |
|  | 保存 | 14 |
|  | 另存为 | 15 |
|  | 退出 | 16 |
| 基本文本编辑功能 | 复制 | 21 |
|  | 剪切 | 22 |
|  | 粘贴 | 23 |
|  | 查找 | 24 |
|  | 注释隐藏 | 25 |
| 文本处理功能 | 关键字识别 | 31 |
|  | 括号自动匹配 | 32 |
|  | 多文件编辑 | 33 |
| 编译运行功能 | 编译 | 41 |
|  | 运行 | 42 |

2.测试项编号规则

这里的测试项，是指测试需求和测试用例等。

为了便于区分和管理测试项，并且唯一地标识测试项，需要对测试项规定一种编号规则。我们制定编号规则如下：

系统识别码．测试项识别码．子系统编号．模块编号．自行编号

| 编号名称 | 说明 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 系统识别码 | 测试项目/系统的标识，在项目开始时自行定义，要求不与其他项目的标识冲突。 | 全国计算机信息高新技术考试系统 系统识别码为 LD |
| 测试项识别码 | 用于标识是何种测试项（测试用例、测试需求） | 测试需求 R 测试用例 C 缺陷记录 D |
| 子系统编号 | 各子系统的编号 | 与子系统编号中定义的一样 |
| 模块编号 | 唯一标识同一子系统中的各模块 | 需求设计人员制定需求时自行定义 |
| 自行编号 | 测试项序号 | 测试项设计人员自行定义，要求顺序标识 |

例子：	LD.R.01.01.1

LD.C.11.02.11

LD.D.12.01.11

6.2缺陷处理

本项目只对系统进行多轮测试，测试过程需要做缺陷跟踪。特定义缺陷处理过程如下：

1、测试人员每天提交缺陷，并跟踪缺陷，验证缺陷，直到提交的缺陷被关闭或被保留。开发人员周期性提交修改过缺陷的新版本，测试人员在新版本上验证缺陷。

2、回归测试阶段：系统测试阶段完成后，产品将进入回归测试阶段。测试人员对修改后的产品进行重新功能验证，确保修改的正确性，验证在修改缺陷的同时没有引入新的问题。回归缺陷是指开发人员标示已修改的缺陷，经测试后发现仍未修改正确，或引入其他缺陷，或在前一个版本中未发现的缺陷，在后一个版本中出现。

3、测试过程中如发现用例和实际功能不符，及时和需求确认，更改测试用例。

4、测试结束时测试负责人将所有缺陷整合成一个完整的缺陷文档，同其它测试文档一同提交给客户